INFORME TÉCNICO Y OPERATIVO

Sistema de Asistencia
Biométrica Escolar

Plan de trabajo, estado del piloto, arquitectura, procesos, respaldo y seguridad

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Portal Escolar de Asistencia Biométrica |
| Etapa | Piloto controlado: una escuela, un curso de prueba y un lector |
| Fecha de corte | 24 de agosto de 2026 |
| Preparado para | Project Manager / Dirección del proyecto |
| Responsable técnico | Floberson Ade Val |
| Clasificación | Uso interno. No contiene contraseñas ni tokens. |

# Control del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/08/2026 | Primera documentación integral del piloto | Floberson Ade Val |

# Resumen ejecutivo

El proyecto implementa una plataforma escolar para registrar entradas y salidas mediante lectores biométricos ZKTeco sin ADMS, centralizar la información en PostgreSQL y permitir su consulta desde paneles diferenciados para superadministración y docentes.

La arquitectura actual utiliza una PC Windows en la escuela como nodo intermediario. Este nodo mantiene comunicación local con el lector, ejecuta el agente biométrico y publica el portal de manera privada mediante Tailscale. La base de datos PostgreSQL está alojada en TrueNAS SCALE y se accede a través de la red privada Tailnet.

Estado general: El núcleo técnico está construido y probado. La siguiente prioridad es completar la instalación estable en la PC escolar, ejecutar la prueba de campo del flujo docente y formalizar los respaldos automáticos y el control de versiones.

## Alcance documentado

Plan de trabajo y criterios de aceptación del piloto.

Avances comprobados y pendientes antes de producción.

Descripción del servidor, nodo escolar, conectividad y respaldo.

Interfaz de superadministrador y docente.

Procesos biométricos, administrativos, docentes y de recuperación.

Código fuente, despliegue, usuarios, roles y niveles de seguridad.

## Estado cuantitativo del piloto

| Indicador | Valor al corte | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Escuelas | 1 | Institución piloto activa |
| Cursos | 3 | Datos iniciales cargados |
| Estudiantes | N/A | Muestra actual |
| Usuarios | 4 | Incluye perfiles administrativos y docentes |
| Lectores | 1 | Lector registrado para el piloto |
| Ponches | 85 | Registros almacenados en la base central |
| Sesiones docentes | 0 | Pendiente de prueba de campo |
| Verificaciones docentes | 0 | Pendiente de prueba de campo |

# 1. Plan de trabajo

El plan se divide en cinco etapas. Cada etapa tiene un resultado verificable y evita ampliar el piloto antes de estabilizar el flujo básico de asistencia.

| Etapa | Actividades principales | Resultado / criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Base técnica | Modelado de datos, autenticación, roles, API biométrica y paneles. | Aplicación operativa y migraciones completas. | Completado |
| 2. Nodo escolar | Instalador Windows, PHP portátil, entorno Python, tarea automática y Tailscale. | El nodo inicia sin intervención y reconecta procesos. | En validación final |
| 3. Integración del lector | Captura en vivo, historial, identificación por MAC/IP y sincronización offline. | No se pierden ponches durante cortes recuperables. | Funcional; falta prueba prolongada |
| 4. Operación docente | Selección de curso, apertura/cierre de sesión y reporte de ausencias con presencia en plantel. | Docente valida una clase real de inicio a fin. | Pendiente de campo |
| 5. Cierre del piloto | Monitoreo, backup, seguridad, métricas, incidencias y decisión de escalamiento. | Informe de dos meses y decisión de despliegue. | Pendiente |

## Cronograma operativo sugerido

| Periodo | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Instalar nodo, enlazar lector y validar accesos. | Acta de instalación y prueba de ponches. |
| Semana 2 | Validar entrada/salida, enfriamiento de 10 minutos y recuperación offline. | Matriz de casos aprobados y fallidos. |
| Semanas 3 a 7 | Operar el piloto y registrar incidentes. | Bitácora semanal y métricas de disponibilidad. |
| Semana 8 | Revisar resultados, respaldos y riesgos. | Informe de cierre y recomendación de escalamiento. |

## Criterios de éxito

El 100 % de los ponches válidos del lector aparecen en el sistema, incluidos los recuperados después de una desconexión.

Los registros duplicados dentro del intervalo configurado no generan una segunda asistencia.

El docente visualiza solamente los cursos asignados y puede documentar la situación del estudiante.

El nodo se recupera después de reiniciar Windows sin intervención técnica presencial.

Existe una copia de seguridad restaurable y se demuestra una restauración de prueba.

# 2. Avances

Validación automatizada: 31 pruebas aprobadas con 121 aserciones usando el PHP 8.4 incluido en el paquete de instalación.

## Funcionalidades completadas

Inicio de sesión con código de institución, usuario y contraseña.

Separación de accesos entre superadministrador y docente mediante middleware de roles.

Panel del superadministrador para escuelas, lectores, cursos, estudiantes, docentes y configuración del intervalo entre ponches.

Registro y edición de lectores mediante nombre, MAC, red/IP, puerto y parámetros de conexión.

Comandos remotos para consultar el lector, sincronizar su hora y gestionar enrolamientos.

Panel docente filtrado por cursos asignados, con sesiones de clase y verificación de asistencia.

Modo claro y modo oscuro en la interfaz.

Captura biométrica en vivo y envío inmediato de ponches a la aplicación.

Sincronización del historial cada cinco minutos para recuperar eventos faltantes.

Heartbeat cada 30 segundos y clasificación visual de lector conectado, retrasado o desconectado.

Detección de cambios de configuración de lectores cada 15 segundos.

Paquete Windows autocontenido con PHP, extensiones PostgreSQL y dependencias Python offline.

## Pruebas técnicas realizadas

| Prueba | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Aplicación Laravel | Aprobada | Rutas, autenticación, paneles y operaciones CRUD cubiertos por pruebas. |
| CSS/Vite compilado | Aprobada | Recurso CSS servido con HTTP 200 desde una copia aislada. |
| PostgreSQL | Aprobada | Migraciones aplicadas y consulta de datos centrales. |
| Instalador | Aprobada en validación | Creación offline del entorno Python y validación de PHP/PostgreSQL. |
| Ruta con espacios | Aprobada | Paquete ejecutado desde una carpeta aislada con espacios. |
| Ponches acumulados | Observados | 85 registros almacenados al corte. |

# 3. Pendientes

Prioridad: No se recomienda ampliar a más escuelas hasta completar los pendientes críticos de instalación, backup, control de versiones y prueba de campo.

| Prioridad | Pendiente | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Completar instalación estable en la PC Windows de la escuela. | Reinicio de Windows y arranque automático verificado. |
| Crítica | Formalizar backup automático de PostgreSQL y probar restauración. | Restauración documentada en una base separada. |
| Crítica | Crear un repositorio Git limpio y una versión base etiquetada. | Código, migraciones y scripts versionados; secretos excluidos. |
| Alta | Ejecutar prueba real de pérdida de Internet y reconexión. | Ponches offline recuperados sin duplicados. |
| Alta | Ejecutar flujo docente en un curso real. | Sesión iniciada, lista revisada, incidencias registradas y sesión cerrada. |
| Alta | Rotar credenciales temporales y definir custodios. | Cada usuario usa una clave individual y no compartida. |
| Media | Agregar auditoría administrativa ampliada. | Historial de quién creó, editó o eliminó datos críticos. |
| Media | Definir monitoreo y alertas externas. | Aviso cuando nodo/lector o backup incumplen su ventana. |
| Media | Definir retención de datos y política de privacidad biométrica. | Política aprobada por dirección y responsables legales. |

## Riesgos actuales

La PC escolar es un punto único de falla para el lector que no dispone de ADMS.

El archivo .env y el paquete de instalación contienen secretos operativos; no deben distribuirse por canales públicos.

El acceso depende de Tailscale y de que el nodo permanezca encendido y conectado.

El código fuente presenta cambios locales aún no consolidados en una versión oficial de Git.

No se ha documentado todavía una restauración real desde backup.

# 4. Servidor, descripción y respaldo

## Arquitectura actual

El sistema utiliza una arquitectura híbrida. El lector se comunica únicamente dentro de la red local de la escuela. Una PC Windows actúa como agente y puente; la aplicación y el agente consumen una base PostgreSQL central en TrueNAS SCALE a través de Tailscale.

| Componente | Ubicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Lector ZKTeco UA760/UA860 | Red local escolar | Conservar huellas, usuarios y registros de ponche; exponer SDK por puerto 4370. |
| Nodo biométrico Windows 10 | Escuela | Ejecutar Laravel, cola, agente Python y Tailscale Serve; hablar con el lector. |
| PostgreSQL | TrueNAS SCALE | Almacenar escuelas, usuarios, cursos, estudiantes, lectores, sesiones y asistencias. |
| Tailscale | Red privada | Conectar laptop, nodo escolar y TrueNAS sin abrir puertos públicos. |
| Laptop administrativa | Remota | Administración, soporte, cambios controlados y consulta del portal. |

## Servicios del nodo Windows

Servidor web PHP en 127.0.0.1:8000.

Worker de cola Laravel con reintentos automáticos.

Agente scripts/biometrico.py dentro de un entorno Python aislado.

Supervisor PowerShell que revisa los procesos cada cinco segundos y los reinicia si terminan.

Tarea programada de Windows configurada para iniciar el nodo al arrancar el equipo.

Tailscale Serve para publicar el panel solo dentro de la Tailnet.

## Disponibilidad y recuperación

Si el lector pierde Internet pero conserva energía, continúa registrando eventos en su memoria. Cuando el nodo recupera comunicación, el agente compara el historial con el último punto sincronizado y envía los eventos faltantes. Si la PC se reinicia, la tarea programada vuelve a iniciar los procesos.

Limitación: Si el lector pierde energía, no puede registrar nuevos ponches. Si la PC queda apagada, el lector conserva eventos hasta que su memoria se llene, pero la aplicación no los verá hasta que el nodo vuelva a operar.

# 5. Interfaz

## Pantalla de acceso

Solicita código de institución, nombre de usuario y contraseña.

Valida que la institución y el usuario estén activos.

Redirige al panel correspondiente según el rol.

## Panel del superadministrador

Opera como una consola central similar a la gestión de equipos de un proveedor de red. Permite observar y administrar todos los lectores y la estructura académica disponible.

| Módulo | Funciones |
| --- | --- |
| Resumen | Indicadores de escuelas, estudiantes, asistencia, lectores y estado operativo. |
| Lectores | Alta/edición, MAC, red/IP, escuela, estado, última comunicación, consulta, hora y enrolamiento. |
| Cursos | Crear, editar y eliminar cursos por institución. |
| Estudiantes | Matrícula, nombre, apellido, número de lista, área, curso, sesión e identificación biométrica. |
| Docentes | Crear, editar, activar y asignar cursos. |
| Configuración | Intervalo mínimo entre ponches y parámetros del piloto. |

## Panel docente

Muestra únicamente los cursos asignados al docente autenticado.

Permite seleccionar el curso e iniciar una sesión de clase.

Distingue presencia en el plantel de asistencia efectiva al curso.

Permite reportar que un estudiante está en el plantel pero no asistió a la clase.

Permite cerrar la sesión y conservar la verificación realizada.

## Diseño visual

La interfaz está orientada al contexto escolar, es adaptable a distintos tamaños de pantalla y dispone de modo claro y modo oscuro. Los estados operativos utilizan señales visuales para facilitar la lectura rápida.

# 6. Descripción de los procesos

## 6.1 Registro de un lector

El superadministrador registra el nombre, la escuela, la MAC y los datos de red del lector.

La aplicación guarda la configuración de manera central.

El nodo consulta la lista de lectores cada 15 segundos.

El agente intenta localizar el lector por IP configurada o por la información de red/MAC.

Al conectarse, envía información del equipo y comienza la captura en vivo.

## 6.2 Ponche en tiempo real

El estudiante coloca su huella en el lector.

El lector genera un evento con ID de usuario, fecha, hora y estado.

La captura en vivo del agente recibe el evento, normalmente en pocos segundos.

El agente envía el evento a la API autenticada de asistencia.

Laravel identifica al estudiante y al lector, aplica el intervalo de 10 minutos y guarda entrada o salida.

El panel consulta la base central y refleja el nuevo estado.

## 6.3 Recuperación de ponches offline

El lector conserva los eventos aunque Internet no esté disponible.

Al iniciar la conexión y luego cada cinco minutos, el agente lee el historial.

El sistema consulta el último punto sincronizado del lector.

Se transmiten únicamente los eventos faltantes con una clave de de duplicación.

Los eventos quedan marcados con su fecha original, no con la hora de recuperación.

Resultado esperado: Si todos los estudiantes ponchan antes de las 8:00 y el nodo vuelve a comunicarse, el listado debe estar completo alrededor de las 8:05 como máximo bajo condiciones normales.

## 6.4 Entrada, salida y enfriamiento

El sistema alterna el tipo de asistencia entre entrada y salida para cada estudiante. Un intervalo configurable, actualmente planteado en 10 minutos, evita que varios intentos consecutivos generen registros duplicados.

## 6.5 Estado del lector

| Señal | Intervalo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Captura en vivo | Conexión permanente; timeout de 10 s | Recibir ponches nuevos. |
| Heartbeat | 30 segundos | Confirmar que el lector y el agente siguen activos. |
| Configuración | 15 segundos | Detectar lectores añadidos, cambios de IP o parámetros. |
| Historial | 5 minutos | Recuperar eventos que no llegaron en vivo. |
| Reconexión | 10 segundos | Reintentar después de una pérdida de comunicación. |

## 6.6 Enrolamiento de usuario

El administrador selecciona lector y estudiante desde el panel.

La aplicación crea una orden para el nodo biométrico.

El nodo reclama la orden y se comunica con el SDK del lector.

El usuario coloca la huella cuando el lector lo solicita.

El resultado se devuelve a la aplicación y queda asociado al estudiante.

## 6.7 Verificación docente

El docente inicia sesión y selecciona uno de sus cursos.

Abre la sesión de clase correspondiente.

Revisa qué estudiantes registran presencia en el plantel.

Marca presentes, ausentes o casos en los que el alumno está en el plantel pero no en el curso.

Cierra la sesión para conservar el resultado de la verificación.

## 6.8 Inicio y recuperación del nodo

Windows inicia la tarea programada Portal Escolar - Nodo Biométrico.

El supervisor arranca servidor web, worker de cola y agente Python.

Tailscale Serve publica el portal dentro de la red privada.

Cada cinco segundos el supervisor comprueba si algún proceso terminó y lo reinicia.

# 7. Backup

Estado actual: La base central está operativa en TrueNAS SCALE, pero el proyecto todavía debe formalizar y demostrar una política automática de backup y restauración.

## Elementos que deben respaldarse

Base PostgreSQL completa, incluyendo esquema, usuarios de aplicación y datos transaccionales.

Código fuente versionado, migraciones, vistas, scripts biométricos y scripts Windows.

Archivo .env y secretos en una bóveda segura; nunca en el repositorio ni en un respaldo sin cifrar.

Logs necesarios para diagnóstico, sujetos a una política de retención.

Paquete instalador oficial y su suma SHA-256.

## Política recomendada

| Copia | Frecuencia | Retención | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Dump lógico PostgreSQL | Diaria | 14 días | Dataset de backup en TrueNAS |
| Snapshot del dataset | Diaria | 30 días | Pool separado del dataset activo |
| Copia externa cifrada | Semanal | 12 semanas | Nube o segundo equipo fuera del sitio |
| Versión del código | Por cambio aprobado | Histórico | Repositorio Git privado |
| Prueba de restauración | Mensual | Acta de 12 meses | Base temporal aislada |

## Procedimiento de restauración

Declarar la incidencia y congelar cambios en el sistema afectado.

Seleccionar el último backup íntegro anterior a la incidencia.

Restaurar primero en una base separada, nunca sobre producción sin validación.

Ejecutar migraciones pendientes y validar conteos de escuelas, estudiantes, lectores y asistencias.

Realizar prueba de inicio de sesión y lectura de asistencia.

Autorizar el cambio de conexión y documentar fecha, responsable y evidencia.

# 8. Código fuente

El proyecto utiliza Laravel 13.17 sobre PHP 8.3 o superior. El paquete Windows incluye PHP 8.4 y extensiones PostgreSQL. El frontend usa Vite 8 y Tailwind CSS 4. El agente biométrico está escrito en Python 3.14 y utiliza pyzk, requests y python-dotenv.

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| app/Http/Controllers | Autenticación, paneles, gestión académica, lectores, comandos y sesiones docentes. |
| app/Models | Entidades de escuela, curso, estudiante, usuario, asistencia, lector, órdenes y verificaciones. |
| app/Services | Reglas de negocio para registrar y deduplicar asistencias. |
| database/migrations | Evolución reproducible de las tablas y relaciones. |
| resources/views | Interfaz Blade para acceso, panel administrativo y panel docente. |
| resources/css y resources/js | Diseño, comportamiento visual, Vite y Tailwind. |
| scripts/biometrico.py | Agente multip lector, captura en vivo, heartbeat e historial offline. |
| scripts/windows | Instalación, validación, tarea automática y supervisión de procesos. |
| tests/Feature | 31 pruebas funcionales con 121 aserciones. |

## Gestión de versiones recomendada

Crear un repositorio privado y excluir .env, logs, caches, entornos virtuales, runtime y paquetes ZIP.

Consolidar el estado actual en una rama de trabajo y revisar los cambios antes de generar la versión 1.0-piloto.

Etiquetar cada instalador publicado y registrar su hash SHA-256.

No modificar directamente la carpeta instalada en la escuela; aplicar actualizaciones desde una versión controlada.

Ejecutar pruebas automatizadas y compilar los recursos antes de publicar cada versión.

## Comandos de validación

Antes de publicar: ejecutar php artisan test --compact con el PHP incluido, npm run build, php artisan migrate:status y la validación del instalador Windows. Los secretos deben cargarse desde variables de entorno y no documentarse en texto plano.

# 9. Usuarios ADMIN y niveles de seguridad

## Roles actuales

| Rol | Alcance | Acciones principales |
| --- | --- | --- |
| Superadministrador | Todas las escuelas registradas | Lectores, escuelas, cursos, estudiantes, docentes, configuración y monitoreo. |
| Docente | Institución y cursos asignados | Consultar curso, iniciar/cerrar sesión y verificar asistencia de clase. |

## Controles implementados

Contraseñas almacenadas mediante hash seguro de Laravel; no son recuperables en texto plano.

Código de institución obligatorio para iniciar sesión.

Middleware de roles: un docente recibe HTTP 403 al intentar entrar en rutas administrativas.

Usuarios e instituciones pueden desactivarse.

Contraseña del lector cifrada en la base mediante el cast encrypted.

API del agente protegida por token biométrico.

Acceso remoto privado mediante Tailscale en lugar de exponer PostgreSQL o el portal directamente a Internet.

Protección CSRF y sesiones administradas por Laravel para operaciones web.

## Matriz de permisos

| Función | Superadmin | Docente |
| --- | --- | --- |
| Ver todos los lectores | Permitido | No permitido |
| Crear/editar lectores | Permitido | No permitido |
| Gestionar cursos y estudiantes | Permitido | No permitido |
| Gestionar docentes | Permitido | No permitido |
| Ver cursos asignados | Permitido | Permitido |
| Abrir/cerrar sesión de clase | No operativo | Permitido |
| Reportar ausencia con presencia en plantel | Consulta administrativa | Permitido |

## Reglas obligatorias para usuarios ADMIN

Crear una cuenta individual por administrador; no compartir el usuario admin.

Cambiar las claves temporales antes de iniciar el piloto formal.

Usar contraseñas de al menos 12 caracteres y un gestor de contraseñas.

No colocar credenciales en documentos, chats públicos, capturas o pendrives sin cifrar.

Desactivar inmediatamente las cuentas de personal que deje el proyecto.

Revisar trimestralmente roles, cursos asignados y dispositivos autorizados en Tailscale.

## Mejoras de seguridad pendientes

Autenticación multifactor para cuentas administrativas.

Registro de auditoría detallado de cambios administrativos.

Rotación periódica del token biométrico y credenciales de base de datos.

Cifrado y control de acceso para el paquete de instalación y los backups.

Política formal de privacidad, retención y tratamiento de datos biométricos.

# 10. Operación, soporte y monitoreo

## Verificación diaria

Confirmar que la PC escolar, Tailscale y el lector estén encendidos.

Revisar en el panel la última comunicación del lector.

Comparar una muestra de ponches del lector con el listado del sistema.

Revisar errores recientes en storage/logs y el log biométrico.

Confirmar la ejecución del backup del día anterior.

## Respuesta a incidencias

| Síntoma | Comprobación | Acción inicial |
| --- | --- | --- |
| No abre el portal | Tarea programada, puerto 8000 y Tailscale Serve. | Reiniciar la tarea y revisar web.error.log. |
| Portal abre pero no llegan ponches | Estado del agente, IP/MAC y puerto 4370. | Revisar biometric.error.log y conectividad local. |
| Lector aparece desconectado | Energía, cableado, red y último heartbeat. | Restablecer conectividad; el historial se recuperará después. |
| Error de base de datos | Tailscale hacia TrueNAS y servicio PostgreSQL. | Validar ruta privada y estado del servicio. |
| Dependencias Python fallan | Python 3.14 x64 y entorno virtual. | Ejecutar nuevamente el instalador corregido. |
| CSS no carga | Archivos public/build y URL usada. | Verificar paquete completo y compilación de Vite. |

## Métricas del piloto

Disponibilidad del nodo y del lector por día.

Porcentaje de ponches recibidos en vivo frente a recuperados por historial.

Tiempo promedio entre ponche y aparición en el panel.

Cantidad de duplicados ignorados y eventos no asociados a estudiantes.

Sesiones docentes abiertas/cerradas y discrepancias reportadas.

Incidencias, tiempo de resolución y visitas presenciales requeridas.

# 11. Cierre y próximos pasos

El proyecto cuenta con una base funcional suficiente para iniciar un piloto limitado, siempre que se complete la instalación estable del nodo y se formalicen los controles de backup, versiones y credenciales. La expansión a tres lectores por escuela y múltiples escuelas debe realizarse después de medir el comportamiento durante el piloto.

## Acciones inmediatas

Instalar el paquete final en la PC Windows de la escuela y comprobar el arranque tras reinicio.

Ejecutar una prueba controlada con al menos 10 ponches, incluyendo entrada, salida y repetición dentro de 10 minutos.

Desconectar Internet, generar ponches, reconectar y verificar recuperación en un máximo aproximado de cinco minutos.

Realizar la primera sesión docente y registrar cualquier diferencia entre presencia en plantel y asistencia al curso.

Configurar backup diario y completar una restauración de prueba.

Crear la versión oficial del código en un repositorio privado y rotar las credenciales temporales.

## Decisión de escalamiento

Al finalizar los dos meses se debe comparar disponibilidad, integridad de datos, carga de soporte, experiencia docente y capacidad de recuperación. Si los criterios se cumplen, se podrá diseñar una versión multi escuela con un nodo administrado por plantel y hasta tres lectores por escuela.

## Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Jhonattan Adriel Reyes Parra |  | 24-08-2026 |
| Responsable técnico | Floberson Ade Val |  | 24-08-2026 |
| Representante de la escuela |  |  |  |

## Anexo A. Referencias técnicas

Framework: Laravel 13.17; PHP requerido: 8.3 o superior; PHP portátil del nodo: 8.4.

Frontend: Vite 8, Tailwind CSS 4 y plantillas Blade.

Base de datos: PostgreSQL en TrueNAS SCALE, acceso por Tailnet.

Agente: Python 3.14 x64, pyzk 0.9, requests 2.31 y python-dotenv 1.0.1.

Conectividad del lector: SDK ZKTeco, puerto predeterminado 4370.

Fecha y cifras de estado: consulta del sistema realizada el 24/08/2026.